御 見 積 書

発行日：2026年6月27日

作成者：佐々木 雄一

株式会社COMPASS 御中

下記のとおり、レンタカー業務向け多言語対応予約・管理システムの開発について御見積り申し上げます。

件名

レンタカー業務向け多言語対応予約・管理システム（MVP）開発

御見積金額

1,200,000円（税込）

開発期間：要件確定後、約1〜1.5か月

開発方針：実運用可能なMVPとして構築し、将来の機能追加にも対応できる構成

1. 開発概要

SNS、Googleカレンダー、Googleフォーム、メール、紙書類に分散している業務を、ホームページと管理システムにまとめます。

初期版では、「問い合わせ・空車確認・見積り・予約・書類作成」の流れを中心に、担当者が迷わず操作できるシンプルなシステムを構築します。

2. 開発内容

・多言語対応ホームページ（車種・料金・利用案内・問い合わせ導線）

・問い合わせ、見積り依頼、予約申込みフォーム

・車両ごとの空き状況・予約スケジュール管理

・Googleカレンダー連携（時間単位対応）

・顧客、車両、見積り、予約を管理する社内管理画面

・オプション品（BBQ、テント等）の選択・料金管理機能

・見積書、注文書、契約関連書類の自動作成・PDF出力・メール送信

・スマートフォン対応、動作テスト、本番公開、簡易操作マニュアル

3. 御見積内訳

| 項目 | 内容 | 金額（税込） |
| --- | --- | --- |
| 要件整理・基本設計 | 業務フロー、画面設計、予約ルール、書類、対象言語の整理 | 150,000円 |
| 多言語HP・受付フォーム | ホームページ、車種・料金表示、問い合わせ・見積り・予約受付 | 250,000円 |
| 空車確認・予約管理 | 空き状況管理（時間単位）、Googleカレンダー連携、二重予約防止 | 200,000円 |
| 管理画面・顧客管理 | 顧客・車両・予約・問い合わせ・見積り管理、ダッシュボード | 250,000円 |
| 書類自動作成・通知 | 5種類のPDF自動生成、メール送信、通知機能 | 200,000円 |
| オプション品管理 | BBQ・テント等のオプション選択・料金計算・管理画面 | 50,000円 |
| テスト・公開・資料 | 総合テスト、修正、本番公開（Xserver VPS）、操作マニュアル | 100,000円 |
| 合計 |  | 1,200,000円 |

4. 技術構成

・画面：PC・スマートフォン対応の多言語Web画面（Next.js / TypeScript）

・データ管理：PostgreSQLで顧客・車両・見積り・予約・書類情報を一元管理

・外部連携：Google Calendar APIによる車両スケジュール確認・登録

・書類・通知：PDF自動作成とメール送信

・サーバー：Xserver VPS 16GBプラン（国内データセンター）

5. 開発スケジュール

第1週　　要件・画面・予約ルール・書類・対象言語の確定

第2〜3週　多言語HP、問い合わせ・見積り・予約フォーム、空車確認の開発

第3〜5週　予約管理、カレンダー連携、管理画面、書類作成、オプション品機能の開発

第6週　　総合テスト、修正、操作説明、本番公開

6. サーバー・ドメイン費用（別途）

| 項目 | 費用 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| ドメイン取得 | 約¥1,500〜3,000/年 | .jpドメインの場合 |
| SSL証明書 | ¥0 | Let's Encrypt（無料） |
| Xserver VPS 16GB | ¥7,200/月 | 8コア / 16GB RAM / SSD 100GB |
| Google Calendar API | ¥0 | 無料枠で対応 |
| メール送信 | ¥0 | サーバー内から送信 |
| 月額合計 | 約¥7,500/月 | 年間約¥90,000 |

7. 納品物

・本番公開済みの多言語ホームページ・予約管理システム

・開発したソースコード一式

・基本設定資料・管理者向け簡易操作マニュアル・初回操作説明

8. ご準備いただくもの

・会社情報、ロゴ、車両写真、車種情報、料金表、利用条件

・見積書・注文書・契約関連書類の確定テンプレート

・対象言語の翻訳文、または翻訳内容を確認できるご担当者

・Googleカレンダー等、連携に必要なアカウント情報・権限

・オプション品の品目リスト・料金

9. 前提条件・保証

・開発開始前に、画面・機能・入力項目・書類・対象言語・運用方法を確認し、最終仕様を確定します。

・サーバー、ドメイン、メール、有料API、翻訳等の外部サービス利用料は別途実費となります。

・書類の文面および法的内容は、株式会社COMPASS様にてご確認・ご承認いただきます。

・必要資料や確認回答の遅延がある場合、開発日程を調整することがあります。

・合意した仕様との相違または開発上の不具合は、納品後30日間、無償で修正します。

以上